PatriMoi

RAPPORT DE BUGS ET ANOMALIES

Version 1.3 — Audit complet

Généré le 6 juillet 2026

# 1. Résumé Exécutif

Cet audit a été réalisé sur l'application React Native PatriMoi v1.3 (iOS) le 6 juillet 2026. 30 bugs et anomalies ont été identifiés au travers d'une analyse statique du code source et de tests en simulateur iOS.

| Priorité | Nombre | Description |
| --- | --- | --- |
| CRITIQUE | 5 | Bloquants — à corriger immédiatement avant toute publication |
| MAJEUR | 12 | Fonctionnalités cassées — correctifs requis dans le prochain sprint |
| MINEUR | 13 | Données/UX — à planifier dans les 2 prochains sprints |
| TOTAL | 30 | Bugs identifiés sur l'ensemble de l'application PatriMoi v1.3 |

Les bugs critiques concernent principalement deux axes : (1) le scroll bloqué sur la page Actifs qui rend l'application partiellement inutilisable, et (2) des données de marché fortement obsolètes (prix de l'or à -42%, cours BVC pouvant dévier de +457%). Les bugs majeurs couvrent l'ensemble des boutons d'action non fonctionnels et le profil utilisateur hardcodé.

# 2. Comparatif Données Marché (juillet 2026)

Les données financières affichées dans l'application sont issues de valeurs initiales hardcodées datant de mars 2025. Voici l'écart constaté avec les données réelles du marché marocain :

| Titre | Cours App (DH) | Cours Réel juil. 2026 (DH) | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| ATW - Attijariwafa | 128.20 | 714.80 | +457% |
| BCP - Banque Centrale | 312.50 | 264.00 | -16% |
| IAM - Maroc Telecom | 136.80 | 92.98 | -32% |
| ATL - Attijari Leasing | 162.40 | 127.00 | -22% |
| CIH - CIH Bank | 345.00 | 347.00 | +0.6% ✓ |
| Or 24K | 905 DH/g | ~1 285 DH/g | +42% |

# 3. Bugs Critiques (Bloquants)

## 3.1 Tableau récapitulatif

| ID | Titre du bug | Fichier / Ligne |
| --- | --- | --- |
| BUG-001 | Scroll bloqué sur la page Actifs | PageActifs.jsx : 581 |
| BUG-002 | Prix de l'or complètement obsolète (905 DH/g vs ~1 285 DH/g réel) | src/constants/data.js : INIT.prixOr |
| BUG-003 | Cours BVC démo totalement incorrects (ATW 128 DH vs 715 DH réel) | src/constants/data.js : INIT.pea |
| BUG-004 | Date de dernière mise à jour hardcodée "20/03/2025 09:30" | src/constants/data.js : INIT.lastUpdate |
| BUG-005 | Variation journalière "+14 200 DH / -0,74%" entièrement hardcodée | src/pages/PageDashboard.jsx : 65 |

## 3.2 Détail des bugs critiques

### BUG-001 — Scroll bloqué sur la page Actifs

| Description | La ScrollView de la liste principale des actifs ne répond pas au défilement utilisateur. L'utilisateur ne peut pas voir les actifs en bas de liste. |
| --- | --- |
| Impact | Aucun accès aux actifs sous la ligne de flottaison — inutilisable sur petits écrans. |
| Cause | Le composant parent (View flex:1) n'a pas de flexShrink ou height fixe, empêchant la ScrollView de calculer sa hauteur. |
| Correctif | Ajouter minHeight:0 au View parent, ou remplacer la structure par une FlatList avec données calculées. |

### BUG-002 — Prix de l'or complètement obsolète (905 DH/g vs ~1 285 DH/g réel)

| Description | La valeur INIT.prixOr = 905 DH/g est la valeur de fallback utilisée quand l'API échoue. L'or réel au Maroc en juillet 2026 est ~1 285 DH/g (+42%). |
| --- | --- |
| Impact | Tous les calculs de valeur or sont sous-estimés de 42%. Un portefeuille avec 250g d'or affiche 226 250 DH au lieu de ~321 250 DH. |
| Cause | Valeur hardcodée non mise à jour depuis mars 2025. |
| Correctif | Mettre INIT.prixOr à ~1285 et mettre à jour régulièrement. Forcer un refresh API au démarrage avec retry. |

### BUG-003 — Cours BVC démo totalement incorrects (ATW 128 DH vs 715 DH réel)

| Description | Les cours de démo pour les actions du PEA sont erronés de 300% à 600% par rapport aux cours réels BVC de juillet 2026. |
| --- | --- |
| Impact | La valorisation du PEA est fausse. Pour un utilisateur démo, l'expérience donne une vision trompeuse du marché. |
| Cause | Cours hardcodés non mis à jour depuis 15+ mois. |
| Correctif | ATW→714.80, IAM→92.98, ATL→127.00, BCP→264.00, CIH→347.00. |

### BUG-004 — Date de dernière mise à jour hardcodée "20/03/2025 09:30"

| Description | Le champ lastUpdate affiché à l'utilisateur est figé à mars 2025 dans les données initiales. Il n'est mis à jour que lors d'un refresh d'or réussi. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur pense que les données ont 15 mois. Perte de confiance. |
| Cause | Valeur de fallback jamais actualisée. |
| Correctif | Initialiser lastUpdate à fmtDate() au premier chargement, pas à une date hardcodée. |

### BUG-005 — Variation journalière "+14 200 DH / -0,74%" entièrement hardcodée

| Description | La ligne de variation du patrimoine total est une chaîne de caractères statique non calculée, affichée pour tous les utilisateurs. |
| --- | --- |
| Impact | Tous les utilisateurs voient la même variation fictive, quelle que soit leur situation. |
| Cause | Placeholder non remplacé par un calcul réel. |
| Correctif | Calculer la variation basée sur un snapshot précédent (AsyncStorage) ou supprimer l'affichage si les données historiques ne sont pas disponibles. |

# 4. Bugs Majeurs (Fonctionnalités cassées)

## 4.1 Tableau récapitulatif

| ID | Titre du bug | Fichier / Ligne |
| --- | --- | --- |
| BUG-006 | Bouton "Ajouter actif financier" (CT) sans action | src/pages/PageActifs.jsx (SubCT) : 346 |
| BUG-007 | Bouton "Ajouter véhicule" sans action | src/pages/PageActifs.jsx (SubTransport) : 540 |
| BUG-008 | Bouton "Nouveau rappel" (Carnet) sans action | src/pages/PageActifs.jsx (SubCarnet) : 170 |
| BUG-009 | Items › dans Paramètres non cliquables (View au lieu de TouchableOpacity) | src/pages/PageParams.jsx : 56-70 |
| BUG-010 | "Gérer mon abonnement" sans action | src/pages/PageParams.jsx : 85 |
| BUG-011 | Sources officielles non cliquables (pas de Linking.openURL) | src/pages/PageConseils.jsx : 99-117 |
| BUG-012 | Guides thématiques non cliquables | src/pages/PageConseils.jsx : 83-96 |
| BUG-013 | "Voir tous les avis →" sans action | src/pages/PageProverbe.jsx : fin page |
| BUG-014 | Contacts (TEL/MAL/WEB/IG) non cliquables dans À propos | src/pages/PageAPropos.jsx : 44-61 |
| BUG-015 | Profil utilisateur hardcodé "Mohammed Alami / m.alami@gmail.com" | src/pages/PageParams.jsx : 47-48 |
| BUG-016 | Filtres de période (1S/1M/3M/1A) sans effet sur le graphique | src/pages/PageDashboard.jsx : 20-30 |
| BUG-030 | Aucun bouton de déconnexion visible dans l'UI | src/pages/PageParams.jsx : tout |

## 4.2 Détail des bugs majeurs

### BUG-006 — Bouton "Ajouter actif financier" (CT) sans action

| Description | Le bouton d'ajout d'action dans le Compte Titres est rendu mais sans gestionnaire onPress. Aucune modal ni navigation ne s'ouvre. |
| --- | --- |
| Impact | Impossible d'ajouter des actions au CT. Fonctionnalité clé inaccessible. |
| Cause | onPress manquant sur le TouchableOpacity. |
| Correctif | Implémenter la modal d'ajout d'action (ticker, quantité, PRU) ou connecter au formulaire existant. |

### BUG-007 — Bouton "Ajouter véhicule" sans action

| Description | Le bouton d'ajout de véhicule dans la section Transport est non fonctionnel (pas d'onPress). |
| --- | --- |
| Impact | Impossible d'ajouter un véhicule. La section Transport reste vide. |
| Cause | onPress manquant. |
| Correctif | Créer une modal avec champs : marque, modèle, année, valeur estimée. |

### BUG-008 — Bouton "Nouveau rappel" (Carnet) sans action

| Description | Le bouton d'ajout de rappel sur Carnet d'épargne est non fonctionnel. |
| --- | --- |
| Impact | Impossible d'ajouter un rappel de renouvellement. |
| Cause | onPress manquant. |
| Correctif | Ouvrir une modal avec champs : nom, date, montant. |

### BUG-009 — Items › dans Paramètres non cliquables (View au lieu de TouchableOpacity)

| Description | Tous les items de la liste Paramètres affichant "›" (Informations personnelles, Code PIN, Verrouillage, Export PDF/CSV, Supprimer compte) sont des View simples, non interactifs. |
| --- | --- |
| Impact | 8 actions de paramétrage inaccessibles. L'utilisateur ne peut modifier aucun paramètre de compte. |
| Cause | Composant View au lieu de TouchableOpacity dans la liste des sections. |
| Correctif | Remplacer View par TouchableOpacity avec les gestionnaires correspondants pour chaque item. |

### BUG-010 — "Gérer mon abonnement" sans action

| Description | Le bouton BtnSec "Gérer mon abonnement →" est rendu sans onPress. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut pas gérer son abonnement PatriMoi+. |
| Cause | onPress manquant sur BtnSec. |
| Correctif | Implémenter la navigation vers la page abonnement ou lien vers le store (StoreKit/Play Billing). |

### BUG-011 — Sources officielles non cliquables (pas de Linking.openURL)

| Description | Les 5 cartes de sources officielles (BVC, AMMC, BAM, Mubawab, OPCVM.ma) affichent une flèche › mais ne s'ouvrent pas dans le navigateur. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut accéder à aucune source de données officielle depuis l'app. |
| Cause | Card sans onPress, pas de TouchableOpacity, pas de Linking.openURL. |
| Correctif | Entourer chaque Card d'un TouchableOpacity avec Linking.openURL("https://"+s.url). |

### BUG-012 — Guides thématiques non cliquables

| Description | Les 4 guides (BVC, Immobilier, OPCVM, Épargne) sont non interactifs. |
| --- | --- |
| Impact | Contenu éducatif inaccessible. |
| Cause | Pas de onPress sur les cards. |
| Correctif | Lier chaque guide à un contenu inline ou une URL externe. |

### BUG-013 — "Voir tous les avis →" sans action

| Description | Le bouton de la section témoignages n'a pas de gestionnaire onPress. |
| --- | --- |
| Impact | Pas d'accès aux avis utilisateurs. |
| Cause | onPress manquant. |
| Correctif | Lier vers App Store / Play Store reviews ou une page dédiée. |

### BUG-014 — Contacts (TEL/MAL/WEB/IG) non cliquables dans À propos

| Description | Les 4 cartes de contact (téléphone, email, site web, Instagram) affichent une flèche › mais aucune action ne se déclenche au tap. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut pas contacter le support ni visiter le site. |
| Cause | Card View sans TouchableOpacity ni Linking. |
| Correctif | TEL→Linking.openURL("tel:..."), MAL→("mailto:..."), WEB/IG→("https://..."). |

### BUG-015 — Profil utilisateur hardcodé "Mohammed Alami / m.alami@gmail.com"

| Description | La page Paramètres affiche toujours le même nom et email fictifs, quelle que soit l'identité de l'utilisateur connecté. |
| --- | --- |
| Impact | Tous les utilisateurs authentifiés voient le mauvais profil. |
| Cause | La prop user reçue de PatriMoi_Native.jsx n'est pas utilisée (PageParams ignore ses props). |
| Correctif | Utiliser les props user : afficher user?.email et user?.user_metadata?.prenom + nom. |

### BUG-016 — Filtres de période (1S/1M/3M/1A) sans effet sur le graphique

| Description | Les 5 boutons de période changent un état selectedPeriod mais sparkData reste un tableau hardcodé qui ne varie jamais. |
| --- | --- |
| Impact | Le graphique est identique quelle que soit la période sélectionnée. |
| Cause | sparkData calculé à partir d'une constante, non filtré par la période. |
| Correctif | Stocker l'historique des valeurs dans AsyncStorage par date et filtrer selon la période. |

### BUG-030 — Aucun bouton de déconnexion visible dans l'UI

| Description | La fonction handleSignOut existe dans PatriMoi_Native.jsx et est passée en prop onSignOut à PageParams, mais PageParams ignore cette prop et n'affiche aucun bouton de déconnexion. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut pas se déconnecter de son compte. |
| Cause | Prop onSignOut ignorée, pas de bouton dans le JSX. |
| Correctif | Ajouter un bouton "Se déconnecter" (rouge) en bas de page qui appelle props.onSignOut. |

# 5. Bugs Mineurs (Données / UX)

## 5.1 Tableau récapitulatif

| ID | Titre du bug | Fichier / Ligne |
| --- | --- | --- |
| BUG-017 | bvcStatus jamais vert au démarrage — indicateur toujours en erreur | PatriMoi_Native.jsx : 175-191 |
| BUG-018 | 10 proverbes mais affichage "/366" trompeur | src/pages/PageProverbe.jsx : 22 |
| BUG-019 | Dates de rappels Carnet dans le passé (01/02/2025, 01/04/2025) | src/constants/data.js : INIT.carnet |
| BUG-020 | calcCTCout : coût OPCVM calculé comme vl*parts*0.95 (faux) | src/utils/calc.js : 1 |
| BUG-021 | Taux de change devises hardcodés et périmés (USD 10.22, EUR 11.05...) | src/constants/data.js : INIT.liquidites.devises |
| BUG-022 | "Bonjour, Mohammed !" hardcodé sur la page Accueil | src/pages/PageProverbe.jsx : 22 |
| BUG-023 | Calcul dayOfYear potentiellement décalé (31 décembre = jour 1 de l'année suivante) | src/pages/PageProverbe.jsx : 18 |
| BUG-024 | sparkData du graphique entièrement hardcodé | src/pages/PageDashboard.jsx : 10-15 |
| BUG-025 | Incohérence page "proverbe" vs label "Accueil" dans la NavBar | PatriMoi_Native.jsx + shared.jsx : NavBar |
| BUG-026 | Barres horizontales Dashboard amplifiées x3 (trompeuses) | src/pages/PageDashboard.jsx : 121 |
| BUG-027 | Aucun formulaire d'ajout d'OPCVM dans le Compte Titres | src/pages/PageActifs.jsx (SubCT) : 320-380 |
| BUG-028 | Profil utilisateur non éditable | src/pages/PageParams.jsx : 41-54 |
| BUG-029 | Mode discret (masquer montants) sans effet global | src/pages/PageParams.jsx : 23 |

## 5.2 Détail des bugs mineurs

### BUG-017 — bvcStatus jamais vert au démarrage — indicateur toujours en erreur

| Description | Au démarrage, bvcStatus est null, refreshBVC est appelé, mais si le cache AsyncStorage est valide et chargé avant le fetch réseau, bvcStatus passe à "ok" via la branche cache uniquement si la condition est vraie. En cas d'expiration du cache, bvcStatus reste null jusqu'au fetch réseau. |
| --- | --- |
| Impact | L'indicateur de statut BVC peut sembler en erreur pendant plusieurs secondes. |
| Cause | Pas de state "loading" pour bvcStatus. |
| Correctif | Initialiser bvcStatus à "loading" au démarrage, puis le passer à "ok" ou "error" selon le résultat. |

### BUG-018 — 10 proverbes mais affichage "/366" trompeur

| Description | L'index du proverbe est calculé dayOfYear % PROVERBES.length (10), mais affiché comme "187/366". L'utilisateur croit qu'il y a 366 proverbes uniques. |
| --- | --- |
| Impact | Expérience utilisateur dégradée, sentiment de contenu incomplet. |
| Cause | PROVERBES.length = 10, mais le dénominateur affiché est 366. |
| Correctif | Afficher "187/10" ou ajouter 356 proverbes supplémentaires pour compléter l'année. |

### BUG-019 — Dates de rappels Carnet dans le passé (01/02/2025, 01/04/2025)

| Description | Les dates de renouvellement des carnets d'épargne de démonstration sont passées depuis 15+ mois. |
| --- | --- |
| Impact | En mode démo, les rappels de renouvellement semblent expirés. |
| Cause | Données initiales non actualisées. |
| Correctif | Mettre des dates futures (ex. 01/01/2027) ou générer dynamiquement +12 mois depuis Date.now(). |

### BUG-020 — calcCTCout : coût OPCVM calculé comme vl*parts*0.95 (faux)

| Description | Le coût de revient d'un OPCVM est approximé à 95% de la valeur liquidative actuelle, ce qui est arbitraire et incorrect. |
| --- | --- |
| Impact | Les plus/moins-values calculées pour les OPCVM sont fausses. |
| Cause | Absence de champ prixAchat dans le modèle OPCVM. |
| Correctif | Ajouter un champ vl_achat (VL d'achat) au modèle OPCVM et calculer le coût réel. |

### BUG-021 — Taux de change devises hardcodés et périmés (USD 10.22, EUR 11.05...)

| Description | Les taux de change des devises en portefeuille sont les valeurs INIT hardcodées, jamais rafraîchies depuis l'API. |
| --- | --- |
| Impact | Valorisation incorrecte des devises étrangères. |
| Cause | Seul fetchPrixOr est appelé au démarrage, pas un fetch de taux de change. |
| Correctif | Appeler open.er-api.com (déjà utilisé dans api.js) pour mettre à jour les taux USD/EUR/GBP au démarrage. |

### BUG-022 — "Bonjour, Mohammed !" hardcodé sur la page Accueil

| Description | La salutation affichée sur la page Proverbe (Accueil) est toujours "Mohammed", indépendamment de l'utilisateur connecté. |
| --- | --- |
| Impact | Expérience impersonnelle pour tous les utilisateurs non-Mohammed. |
| Cause | Chaîne hardcodée, la prop data.user n'est pas utilisée. |
| Correctif | Utiliser user?.user_metadata?.prenom ou "Vous" comme fallback. |

### BUG-023 — Calcul dayOfYear potentiellement décalé (31 décembre = jour 1 de l'année suivante)

| Description | Le calcul du jour de l'année prend le 1er janvier comme base de soustraction. Des cas limites (31 déc., changement d'heure) peuvent donner un index négatif ou zéro. |
| --- | --- |
| Impact | Crash potentiel si l'index est < 0 ou undefined. |
| Cause | Arithmétique de dates sans gestion des cas limites. |
| Correctif | Utiliser Math.max(0, dayOfYear) ou une librairie date robuste. |

### BUG-024 — sparkData du graphique entièrement hardcodé

| Description | Le tableau de données du mini-graphique Sparkline est une constante ([1.60,1.65,...]) non connectée aux vraies données de l'utilisateur. |
| --- | --- |
| Impact | Le graphique d'évolution ne représente pas la réalité. |
| Cause | Placeholder jamais remplacé. |
| Correctif | Stocker des snapshots du totalPatrimoine dans AsyncStorage à intervalles réguliers et les utiliser. |

### BUG-025 — Incohérence page "proverbe" vs label "Accueil" dans la NavBar

| Description | La page d'accueil est identifiée en interne comme "proverbe" mais la NavBar l'affiche "Accueil". Cela peut créer des confusions lors des navigations programmatiques. |
| --- | --- |
| Impact | Mineur — risque de bugs futurs si on compare page === "accueil". |
| Cause | Nommage historique non standardisé. |
| Correctif | Renommer la page en "accueil" ou documenter la convention. |

### BUG-026 — Barres horizontales Dashboard amplifiées x3 (trompeuses)

| Description | Le calcul du pourcentage des barres BarH multiplie le résultat par 3 : pct*3, plafonné à 90. Cela rend les barres plus larges visuellement qu'elles ne devraient être. |
| --- | --- |
| Impact | Visualisation des allocations trompeuse — une catégorie à 10% apparaît à 30%. |
| Cause | Coeff *3 non documenté, vraisemblablement un "fix" visuel de padding devenu standard. |
| Correctif | Supprimer le *3. Si les barres semblent trop petites, revoir le design des BarH. |

### BUG-027 — Aucun formulaire d'ajout d'OPCVM dans le Compte Titres

| Description | La section CT n'a pas d'interface pour ajouter des OPCVM — seule la liste d'actions a un bouton (non fonctionnel, BUG-006). |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut pas suivre ses OPCVM depuis le CT. |
| Cause | Fonctionnalité non implémentée. |
| Correctif | Ajouter une section OPCVM avec modal d'ajout : nom, VL, nombre de parts. |

### BUG-028 — Profil utilisateur non éditable

| Description | Les champs prénom, nom, email dans le profil sont affichés en lecture seule, sans possibilité de modification. |
| --- | --- |
| Impact | L'utilisateur ne peut pas corriger ses informations de profil. |
| Cause | Pas de formulaire d'édition implémenté. |
| Correctif | Ajouter un bouton "Modifier" ouvrant un formulaire avec appel Supabase updateUser. |

### BUG-029 — Mode discret (masquer montants) sans effet global

| Description | Le Toggle "Mode discret" change un état local à PageParams, mais cet état n'est pas propagé aux autres pages (Dashboard, Actifs, etc.). |
| --- | --- |
| Impact | Les montants restent visibles partout malgré l'activation du mode discret. |
| Cause | État local au lieu d'un contexte React global ou AsyncStorage. |
| Correctif | Remonter l'état discret dans PatriMoi_Native.jsx et le passer en prop à toutes les pages, ou utiliser un Context. |

# 6. Plan d'Action Recommandé

## Sprint 1 — Corrections critiques (1 semaine)

- BUG-001 : Corriger le scroll bloqué sur PageActifs (fix ScrollView parent)

- BUG-002 : Mettre à jour INIT.prixOr et améliorer le retry API or

- BUG-003 : Corriger les cours BVC démo avec les vraies valeurs de marché

- BUG-004 : Initialiser lastUpdate dynamiquement

- BUG-005 : Supprimer ou calculer la variation journalière

## Sprint 2 — Boutons et interactions (2 semaines)

- BUG-006/007/008 : Implémenter les modals d'ajout (CT actions, Transport, Carnet)

- BUG-009/010 : Rendre les items Paramètres cliquables + Gérer abonnement

- BUG-011/012 : Ajouter Linking.openURL sur Sources officielles et Guides

- BUG-013/014 : Connecter "Voir tous les avis" et contacts À propos

- BUG-015/030 : Afficher le vrai profil utilisateur + bouton déconnexion

- BUG-016 : Connecter les filtres de période au graphique Dashboard

## Sprint 3 — Données et UX (2 semaines)

- BUG-018 : Compléter les proverbes à 366 ou corriger l'affichage

- BUG-019/021 : Actualiser les dates carnet et les taux de change

- BUG-020 : Corriger le calcul du coût de revient OPCVM

- BUG-024 : Implémenter le stockage de snapshots pour le graphique

- BUG-029 : Propager le mode discret globalement via Context ou props

- BUG-027/028 : Ajouter formulaire OPCVM et édition profil

Total estimé : 5 semaines pour un correctif complet de l'ensemble des 30 bugs identifiés.